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第一章  招标公告
1.招标条件

本招标项目 义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程 已批准建设。招标人为 义乌检验检疫综合技术服务中心 ，建设资金为 自筹 ，项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：义乌市城北路299号。

2.2工程规模：辅楼四五层包括天棚拆除重做、墙体拆除、内墙粉刷、木门更换、门洞封堵、增设窗帘、卫生间整体改造，以及机房水电安装等工作内容。具体详见预算及图纸。预算价为：66.3557万元。
2.3计划工期：90日历天。
2.4工程质量：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

3.投标人资格要求

3.1企业资质要求：投标人具有建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质企业且该投标资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上资质动态核查结果处于“合格”状态，具有有效的《安全生产许可证》。

3.2项目经理：拟派项目经理具有建筑工程专业二级及以上建造师注册证书和“三类人员”B类证书。

3.3本项目不接受联合体投标。

3.4信誉要求：投标人及其法定代表人、拟派的项目经理自投标截止日起向前24个月内无行贿犯罪记录。

3.5根据《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》（发改法规〔2018〕457号），在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或严重失信主体名单）的投标人或项目负责人，不得参与本项目投标（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）。

3.6根据浙江省建设厅《浙建〔2015〕3号》文件及《关于调整省外建设工程企业进浙备案办理流程的提示》要求，浙江省外投标人须完成进浙备案手续。

4.招标文件的获取

4.1时间：投标人请于2026年7月2日至2026年7月9日17时（节假日除外）每日8:30至11:30，14:00至17:00到义乌市北苑街道雪峰西路968号科技大楼B区6楼（浙江明达工程造价咨询有限公司）报名受理处报名购买招标文件（招标文件工本费100元，售后不退）；如需线上报名：请将招标文件工本费转至支付宝账号：17367371617；并将报名资料及付款截图发送至代理机构指定邮箱：zjmdzbdl@163.com（注：①转账时应备注“项目名称+公司简称”字样，②如因报名资料上注明的联系方式有误导致联系不上投标人而出现差错，代理机构概不负责）；购买招标文件时请提供以下报名资料（复印件或扫描件需加盖公章）：

（1）企业法人授权委托书及被委托人身份证复印件；

（2）企业营业执照、资质证书副本、《安全生产许可证》副本；

（3）拟派项目经理的建造师注册证书及身份证（若提供的是一级建造师的，须提供电子注册证书，打印电子注册证书后并在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效且使用有效期满足《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》要求，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效）；

（4）项目经理B类证书和项目经理身份证（浙江省核发的专职安全生产管理人员B类证书须满足《省建设厅关于调整我省建筑施工企业安全生产许可证、三类人员考核合格证书电子证书信息及相关要求的通知》相关要求，提供换发后的新版电子证书）；
（5）提供投标人2026年6月29日在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上，参与投标资质的“资质动态核查结果证明”；
（6）投标单位及其代理人联系方式清单汇总表（须反映投标单位联系地址、联系电话或传真，其委托代理人的联系方式）；

注：投标人应对以上提供资料的真实性负责，对于提供资料不符合要求或不全的视为资格预审未通过，不能参加本次投标活动。

5. 招标答疑提交

5.1投标人提出疑问的截止时间：2026年7月10日17时00分，潜在投标人必须以书面形式（加盖公章）提交给招标人（同时将电子版发送至402385852@qq.com）， 逾期提交的招标人不予受理。
6.资格审查方式：资格预审

7.评标办法：综合评估法
8.投标文件的递交

8.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2026年7月23日14时30分，地点：义乌市雪峰西路968号科技大楼B区6楼开标室。

8.2逾期送达的或招标文件规定的其他情形的投标文件，招标人不予受理。

9.联系方式

招标人：义乌检验检疫综合技术服务中心  

联 系 人：杨工 

电    话：17369719819                     

招标代理：浙江明达工程造价咨询有限公司
联系人：池淑贞
联系电话：13506898535
2026年7月1日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：义乌检验检疫综合技术服务中心
地址：义乌市城北路299号
联系人：杨工         联系电话：17369719819  

	1.1.4
	招标代理机构
	名  称：浙江明达工程造价咨询有限公司

地  址：义乌市北苑街道雪峰西路968号科技大楼B区6楼

联系人：池淑贞          联系电话：13506898535

	1.1.5
	项目名称
	义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程

	1.1.6
	建设地点
	义乌市城北路299号

	1.2.1
	资金来源
	自筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	招标范围详见公告。

	1.3.2
	计划工期
	90日历天。

	1.3.3
	质量要求
	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	详见招标公告

	1.4.2
	是否接受联合体
	本次投标不接受联合体投标

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	投标人提出疑问的截止时间：2026年7月10日17时，潜在投标人必须以书面形式（加盖公章）提交给招标人（同时将电子版发送至402385852@qq.com）， 逾期提交的招标人不予受理。

	2.2.1
	
	

	1.10.3
	招标人书面澄清（修改）的时间
	澄清、补充、修改的内容影响投标文件编制的，招标人将在投标截止时间5日前，以电子文件形式上传“中华人民共和国杭州海关-政府采购-采购公告栏”供投标人自己下载。

澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间 3 天前，以上款相同的形式发布。

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	     偏离
	详见招标文件

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	招标补充（答疑）文件、图纸

	2.2.2
	投标截止时间
	2026年7月23日14时30分

	2.3.1
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	无需确认，所有招标文件修改及澄清将在中华人民共和国杭州海关-政府采购-采购公告栏发布，发布同时会以书面形式通知已获取招标文件的投标人，一经通知后即视为投标人收到补充文件或澄清文件，请各投标人根据通知的情况关注指定网站。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

	2.3.2
	
	

	3.2.3
	招标控制价（预算价）编制
	招标控制价（预算价）定额套用：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018）及相关计算规范、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018）以及浙江省、义乌市有关造价方面的文件和规定。

人工价格：人工费按2026年4月义乌市建设工程人工市场信息价调整，其中一类工139元/工日、二类工151元/工日、三类工173元/工日；材料价格：材料价格参照2026年4月份义乌市信息价除税价格，并结合市场询价与《浙江省建筑工程预算定额》（2018版）综合考虑。

	
	有效投标报价
	本项目以让利率形式报价，投标让利率范围：8%（不含）-12%（含），小数点后最多保留两位小数。

其中安全文明施工基本费（含税）不让利，安全文明施工基本费（含税）12766元。

	3.3.1
	投标有效期
	不少于 90 个日历天（从投标截止之日起算）。

	3.4.1
	投标保证金
	本项目免收投标保证金。

根据义行服管〔2019〕10号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。

	3.7.3
	签字或盖章要求
	凡招标文件要求需盖章或签字的地方投标人均盖章或签字

	3.7.4
	投标文件份数
	商务标书：正本一份； 

技术标书：正本一份，副本四份。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	义乌市雪峰西路968号科技大楼B区6楼开标室

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	4.2.6
	招标人通知延后投标截止时间的时间
	原定投标截止时间3天前

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：义乌市雪峰西路968号科技大楼B区6楼开标室

	5.2
	开标程序
	开标顺序：无。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人及以上单数，按相关规定确定。

	7.1.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人的人数为1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约保证金额为：中标合同价的2%

缴纳方式：可采用无条件限制的银行保函或保险机构保证保险保单或融资担保公司保函或银行转账（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义城管委【2017】255号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》（义建局【2018】62号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履约保证金须由投标人企业基本账号开具。履约保证金必须在中标通知书发出之日起的30天内提交，否则视为自动放弃中标资格。

	10
	需要补充的

其他内容
	1.投标人如发现本招标文件中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请按照中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令第613号）规定书面向招标人反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。

2.投标人根据评审细则对提供的投标文件及签章应清晰完整可辨，否则在评审时以最不利于投标人原则评审。

3.招标人决标前将对中标候选人“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上投标资质动态进行核查，若最新资质动态核查结果处于“不合格”状态或资质“合格”状态的等级低于投标要求的资质等级，则取消其中标候选人资格。


注：投标人须知前附表内容与本招标文件下述内容不一致的，以投标人须知前附表为准。
1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《浙江省招投标条例》和《义乌市关于规范工程建设项目招标投标管理的若干规定》（义政办发[2017]101号）等有关法律法规和文件的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）信誉要求：见投标人须知前附表；

（4）其他要求：见投标人须知前附表。
1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件要求签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；
（3）不同投标人的单位负责人为同一人或者互相存在控股、管理关系的；

（4）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；

（5）为本标段的监理人；

（6）为本标段的代建人；

（7）为本标段提供招标代理服务的；

（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；
（9）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的：
（10）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产；

（13）被依法暂停或取消投标资格的；

（14）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人在编制投标报价时，未踏勘现场造成的报价错误的情况，由投标人自行负责。

1.9.5 招标人提供的本工程的相关参考资料，并不构成合同文件的组成部分，投标人应对上述资料的解释、推论和应用负责，招标人不对投标人据此作出的判断和决策承担任何责任。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。

1.10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以电子文件形式上传“中华人民共和国杭州海关-政府采购-采购公告栏”供投标人自己下载。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

本项目严禁转包和分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）招标内容和技术要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

上述所列内容均以书面文件（若无书面文件发布的，则以网上发布的电子文件）为准，招标人（招标代理机构）的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标人和投标人无任何约束力。

投标人应按照公告要求的时间及方式获取招标文件、招标答疑文件等资料，同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若其投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前署名递交要求澄清问题的文件，要求招标人对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

2.2.2 招标人对招标文件的澄清涉及较大内容的，在投标人须知前附表规定的投标截止时间15 天前；涉及其他内容的，在投标人须知前附表规定的投标截止时间5天前以电子文件形式上传“中华人民共和国杭州海关-政府采购-采购公告栏”供投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。

2.3 招标文件的修改

2.3.1涉及投标报价修改的，在提交投标文件截止时间15天前，招标人可以书面形式修改招标文件，投标人通过投标人须知前附表明示的方式和途径下载答疑（补充）文件。

2.3.2涉及其他修改的，在提交投标文件截止时间5天前，招标人可以书面形式修改招标文件，投标人通过投标人须知前附表明示的方式和途径下载答疑（补充）文件。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1投标文件由商务标、技术标等组成，包括下列内容：

3.1.1.1商务标组成：
（1）封面；

（2）投标函；

（3）法定代表人资格承诺书；

（4）授权委托书原件（若有时）；

（5）投标承诺书；

（6）投标人认为其他需要补充的材料。
3.1.1.2技术标组成：

应包括下列内容（并不仅限于以下）并应按顺序装订成册：

（1）实施方案；
（2）安全文明施工计划与安全生产文明施工的措施；

（3）工程进度计划与保证措施；

（4）质量保证措施；

（5）投标人业绩。

3.2 投标报价

3.3.1本招标项目报价方式以招标控制价（预算价）为基数（剔除掉不取费、不让利部分）采用让利率方式填报，让利有效范围详见投标人须知前附表，投标让利率超过此有效范围或小数点后超过两位数字，其投标将被拒绝。

3.3.2投标人在投标报价时应将国家、省、市有关法律法规、规章和文件规定的费用考虑到成本费中。
3.2.3商务报价要求：

3.2.3.1施工期间的建筑垃圾及场地保洁由中标单位承担，相关费用含在投标总价中（建筑垃圾需运至红线以外），按照《义乌市建筑垃圾管理办法》（义政发【2015】36号）的文件规定执行）。

3.2.3.2对原有产品的保护及由承包人造成的原有产品损失或破坏由中标单位承担，相关费用含在投标总价中。

3.2.3.3中标人须参加招标人要求其参加的所有现场联络会，并接受招标人的统一管理，遵守工地的安全和建筑规定。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。 

3.4 投标保证金

本项目免投标保证金。
根据义行服管〔2019〕10号《关于改革义乌市工程建设项目投标保证金管理制度的通知》及义公管办〔2019〕5号《关于进一步加强工程建设项目招标投标管理的通知》规定，若查实投标人存在挂靠投标、在投标时间截止后撤销或修改投标文件、弄虚作假、串通投标、放弃中标、不按规定缴纳履约保证金、不按规定签订合同等违反法律法规和规范性文件以及招标文件规定情形的，将严格依法依规进行处理，并通报市信用管理部门，将其列入严重失信名单。
中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。
3.5 资格审查资料

本项目采用资格预审。
3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.3投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.4投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。具体装订要求见投标人须知规定。
4. 投标

4.1 投标文件的格式、密封和标记

4.1.1 投标文件格式和内容

4.1.1.1投标文件包括本须知第3.1条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。

4.1.1.2商务标格式和内容要求：

（1）内容要求：按照招标文件3.1.1.1条的内容要求。

（2）格式要求：参照第六章“投标文件格式”。

4.1.1.3技术标格式和内容要求
（1）内容要求：按照招标文件3.1.1.2条的内容要求。

（2）格式要求：参照第六章“投标文件格式”。

4.1.2 投标文件的密封和标记

4.1.2.1商务标包封

商务标一个包封，密封后注明下列标识。

①工程名称；

②加盖投标人公章；

③商务标；

④投标人认为其他需标注的内容。

4.1.2.2技术标包封

技术标正、副本一个包封，密封后注明下列标识。

①工程名称；

②加盖投标人公章；

③技术标；

④投标人认为其他需标注的内容。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4有下列情形之一的，投标文件不予受理：

①逾期送达的；

②投标文件未密封、无法辨明投标项目或投标人的；

③未向代理机构报名获取招标文件的。

4.2.5 在特殊情况下，招标人如果决定延后投标截止时间，应在投标人须知前附表规定的时间前，以补充文件形式通知延后投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人的权利和义务相应延后至新的投标截止时间。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.4按规定提交撤回投标文件通知书的不予开标。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（同时亦是开标时间）和地点公开开标。

开标会议必须由投标人的法定代表人（凭身份证原件及营业执照副本原件）或其授权的委托代理人（凭身份证原件和授权委托书原件）到场参加开标会议。

5.2 开标程序

5.2.1 主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）开标前由招标人、招标代理机构代表共同检查签到单位、标书受理情况。开标时，由招标人随机抽取的监标人检查标书密封情况，并现场启封技术标包封，送入评标区；

（5）在招标人、招标代理机构代表、监标人的监督下，将所有投标单位的商务标装入箱子中，在封口处贴上封条，并要求招标人、招标代理机构代表和监标人在密封处签字后进行封存；

（6）待技术标评审结束后，在招标人、招标代理机构代表、监标人和其他投标单位的监督下现场拆封装有商务标的箱子，进行商务标唱标并将商务标资料送入评标区，即以下程序：

①按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

②公布各投标人的技术标得分情况； 

③按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称及人员到场情况、投标报价、质量目标、工期等其他内容，并记录在案；

④招标人代表、投标人、监标人、记录人等有关人员在开标记录表上签字确认；
（7）开标会议结束。

5.2.2 若招标人宣读的内容与投标文件不符时，投标人有权在开标现场提出异议，经监标人当场核查确认之后，可重新宣读其投标文件。

5.2.3 招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时当众予以拆封、宣读；对开标中发现的所有问题，应在开标记录表如实记录，招标人当场宣布，该投标人签字确认，开标结束后送评标委员会按评标办法评审处理。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

（5）法律法规规定的其他情形。

6.1.3在保证评标委员会实际参与评标的成员符合5人以上单数的前提下，如出现1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；如出现2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.4评标过程的保密

（1）开标人员不得进入评标室。

（2）开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

（3）在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都会导致其投标被拒绝。

（4）中标人确认后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人应确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或不符合招标文件要求，或者被查实存在影响中标结果的违法违规行为等情形，不符合中标条件的，招标人将重新招标。

7.1.3招标人应将中标候选人按规定公示不少于3日。

7.1.4经查实，中标候选人及拟派项目经理有下列情形之一的取消其中标候选人资格：
（1）中标候选人或其拟派本工程项目经理在中标候选人公示期结束前有下列不良行为的取消其中标候选人资格：

投标人拟派的项目负责人在本工程投标截止日在其他任何在建合同工程中担任项目负责人或总监理工程师的。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。

注：1）项目负责人在义乌市招投标管理系统中、义乌市公共资源交易管理系统、浙江省建筑市场监管与诚信信息平台有在建工程的或未竣工核销的（仅指担任项目经理或项目总监职务）视为项目负责人有在建工程。

2）对项目负责人“有在建合同工程”的认定标准：

拟派项目负责人在投标截止时间尚有在其他在建合同工程中担任项目负责人的情形为“有在建合同工程”。其他工程项目，包括在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制。

在建合同工程的时间界定：中标通知书发出之日（非招标方式承接工程的，为合同签订之日）起，至该合同工程通过竣（交）工验收或合同解除之日止。

3）以下情形视为“有在建合同工程”：

①合同协议书尚未签订的，中标通知书中载明的项目负责人；

②合同协议书已经签订，合同协议书中明确的项目负责人；

③项目负责人发生更换的，投标人在投标文件中附有第4）条规定证明材料的，以现任项目负责人视为有“在建合同工程”；未附证明材料的，则仍然以更换前的项目负责人视为有“在建合同工程”。

4）在建项目的项目负责人办理更换后，投标时需提供的资料：

①项目业主同意更换的证明；

②原项目负责人有备案主管部门的，应提供备案主管部门同意更换的证明或网上变更信息复印件。

（2）中标候选人或其法定代表人或拟派项目经理自投标截止日起向前24个月内有行贿犯罪记录。

（3）中标候选人存在弄虚作假的。
7.1.5除不可抗力外，招标人确定的中标候选人无正当理由放弃中标的，按省、市不良行为管理办法处理。若由于其放弃中标权而给招标人造成损失的，由放弃中标的中标候选人承担。
7.1.6中标候选人公示无异议的符合招标文件要求的，招标人将自开标之日起15日内确定中标人。

7.1.7招标人应当自确定中标人之日起15日内，向中标人发出中标通知书。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.1招标人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。

7.2.2中标人确定后15日内，招标人将招标投标情况的书面报告提交主管部门备案。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2中标人不能按要求提交履约担保的，视为放弃中标，则取消中标资格，给招标人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.3.3履约担保金的退回：

履约担保金在工程验收合格后扣除相应违约金后10天内无息退还。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人未按规定签订合同的，招标人取消其中标资格；给招标人造成的损失，中标人应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的且给中标人造成损失的，应当赔偿损失。 

7.4.3招标人如不按本投标须知规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，应改正并处以合同价1%的罚款。

7.4.4中标人的投标报价即为合同价。

7.4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

7.4.6本工程的评标委员会评审结果作为签订合同的主要内容。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）中标人均未与招标人签订合同的；

（3）评标办法规定的其他情形的；
（4）法律规定的其他情形。
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议、投诉

投标人对《中华人民共和国招标投标法实施条例》中第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，异议是投诉的前提，未先向招标人提出异议的投诉概不受理。

（1）开标过程中；

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

（2）开评标结束后；

投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出，招标人收到异议后应暂停招标投标活动。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复，对3日内难以查实的，应当自收到异议之日起3日内作出受理异议的书面答复，查实后应及时作出书面答复；未作出答复前，应当暂停招标投标活动。

（3）投诉人提交的投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的时间和内容。书面异议材料按照投诉书的要求执行。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。   

第三章 评标办法：采用综合评估法
1.评标原则：

1.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

1.2如果投标文件实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

1.3投标文件计算错误的修正：

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）如果数字表示的金额与文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

（2）当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准；除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；

（3）按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标价，投标人同意后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标担保也将被没收，并不影响评标工作。

1.4投标文件的评审、比较和否决

（1）评标委员会将按照规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

（2）在评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

（3）评标委员会依据本工程招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。

（4）评标委员会在作出任何一项无效标和废标（本条中统称废标）决定前，都将告知当事投标人。当事投标人的法定代表人或其授权委托代理人应在现场相关工作人员电话通知发出起30分钟内到询标室询标（不包括技术标不合格的情况）。投标人应保持通讯畅通，如届时未按规定到场询标的，则视为其认可评审结果。评标委员会将在评标报告中详细载明废标理由、依据、询标的情况和集体表决的情况（同意废标和不同意废标的评标委员会成员均应当注明）。
1.5有关在评标过程中随机抽取数值的规定

（1）在评标过程中，评标办法要求随机抽取相关数值的，一律在开标现场抽取；

（2）现场相关工作人员根据评标委员会要求通知相关投标企业的法定代表人（或其授权委托代理人）在规定时间内到开标现场参加见证数值抽取；

（3）若通知到的投标人有关人员未在规定时间内到场的或不予到场的视为对抽取结果无异议。

（4）本随机数值一经抽取，以后任何情形包括本工程在复议或重新评审等情形时都将不会再次进行随机数值抽取。
1.6凡在同一招标项目的评标中，有下列情形之一的，视为串通投标行为，评标过程中，经评标委员会集体表决后认定的，可直接作废标处理，并提请有关行政管理部门依法做出处罚：
（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者同一个人编制的；

（5）不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

（6）不同投标人的投标文件相互混装的；

（7）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制或者同一台附属设备打印的；

（8）不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

（9）不同投标人使用同一个人或者企业资金交纳投标保证金或者投标保函的反担保的。

（10）评标委员会认定的其他串通投标情形。

2.评标办法：综合评估法

2.1 评标程序

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）技术文件评审；

（3）投标人的技术得分计算；
（4）投标文件的符合性审查；

（5）确定让利基准值；

（6）计算商务报价得分；

（7）根据评标办法对投标人进行排序；

（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

在第（2）步、第（3）步、第（4）步评审时，每步经评审有效投标人不足3家的，则相应标段需重新招标。

2.2评标内容

2.2.1技术标评审（20分）

1）技术标评审

评标委员会对递交的所有投标单位的技术标进行评审，技术标符合以下废标条件之一的，评标委员会将认定其存在重大偏差，并对该投标文件作废标处理，不再进入下一阶段投标文件的评审。

①开标时，投标人的法定代表人（凭身份证原件及营业执照副本原件）或其授权的委托代理人（凭身份证原件和授权委托书原件）未按招标文件规定凭有效证件同时参加开标会议的；

②技术标格式、封装不符合招标文件规定的；

③技术标采用活页夹装订的；

④存在本评标办法1.6条规定情形的；

2）评审原则

①评标委员会成员按评审标准各自独立打分（分值保留一位小数）并签名，若各分项有缺项，则该项不得分。如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标单位的技术标最终得分为评标小组成员的有效评分的算术平均值。计算时四舍五入保留两位小数。

②技术标满分30分。

3）技术标评审细则

具体评分标准如下：

	序号
	评审项目
	评审内容
	分数

	1
	实施方案
	根据实施方案的可操作性、完整性、科学性、先进性等，专家进行综合打分；
	0-8分

	2
	安全文明施工计划与安全生产文明施工的措施
	评审是否具有可靠的安全文明施工计划与安全生产文明施工的措施，根据计划的合理性、措施得力性，专家进行综合打分；
	0-6分

	3
	工程进度计划与保证措施
	评审工程进度计划与保证措施的合理性，专家进行综合打分；
	0-6分

	4
	质量保证措施
	根据质量管理体系与保证措施的完善性等，专家进行综合打分；
	0-4分

	5
	投标人业绩
	投标人自2023年1月1日起至今承接过类似工程的，每个得2分；本项目最高得6分。

业绩证明材料：①合同协议书复印件②工程竣工验收资料复印件。业绩时间以实际竣工验收日期为准，①②必须同时具备，缺一不可不提供则业绩不予认可。
	0-6分


2.2.2投标文件的符合性审查

评标委员会对通过技术标评审的投标文件进行符合性审查，有下列情形之一的投标文件作出无效标处理，不再进行下一阶段的评审：

（1）未按招标文件要求提供投标文件的或提供的投标文件不完整的；投标文件采用活页夹装订的；

（2）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件的，一份投标函中出现两个或多个报价，且未在投标函中声明哪个有效的，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（3）投标文件未按招标文件要求加盖单位公章、无法定代表人或授权的委托代理人签字或盖章的；或由授权的委托代理人签字或盖章但未提交“授权委托书”原件的；

（4）投标函载明的工期超过招标文件要求的；

（5）投标函承诺的质量目标低于招标文件要求的；

（6）投标函（附件一）内容按招标文件规定应当填写而未填写的；或投标让利超出招标文件规定的有效范围或投标让利小数点后超过两位数字的；

（7）投标人存在本评标办法1.6条规定情形的；

（8）投标人存在招标文件投标人须知1.4.3规定的不得存在的情形之一的；

（9）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人（或严重失信主体名单）的（以招标人在资格审查时间查询的网站信息为准）；

（10）其他评标委员会认为有违反法律法规或违反招标文件有关条款规定的。

注：上述第（9）条，在投标人进场后，由招标人和招标代理共同查询，并出具查询报告提交给评标委员会。

2.2.3确定进入算术平均值计算的范围

按以下步骤确定进入算术平均值计算的范围：

（1）甄别异常报价：有下列情况之一的不进入算术平均值计算范围：

①未通过2.2.1、2.2.2条评审的投标文件投标报价；

注：a、算术平均值计算范围一经确定，后续评标的任何情形包括本工程在复议或重新评审等情形时都将不会产生变化。

2.2.4确定评标基准价

按以下方式确定让利基准值：

由招标人与监标人在投标人须知前附表第3.2条规定的范围内各抽取一个让利率，算术平均后作为让利基准值。

抽取办法：确定40个球，球号依次为1—40号，球号1对应的让利率为8.1 %、球号2对应的让利率为8.2 %、球号3对应的让利率为8.3 %，依次类推，球号40 对应的让利率为12 %。
注：让利基准值一经确定，后续的任何情形以及本工程在复议或者重新评审等情形时都将不会导致让利基准值产生变化，即不再重新计算本工程上述任何步骤投标报价的算术平均值。
2.2.5计算商务报价得分（满分70分）

按以下方式计算商务报价得分：

投标人商务报价得分=70×［1－（|T－D|）×B］

上式中：

T为投标人让利率；D为让利基准值；

B值为：当（T－D）≥0时，B=0.5；当（T－D）＜0时，B=1。

以上商务报价评分四舍五入保留2位小数。

2.2.6根据评标办法对投标人进行排序

评标委员会对通过上述步骤评审的投标人进行总得分计算和排序：

（1）投标人总得分=技术标得分+商务标得分

注：以上投标人总得分四舍五入保留两位小数。

（2）评标委员会按投标人总分从高到低进行排序。在排序时，若出现投标人总分相同时，以让利高者先予排列；若让利亦相同时，以技术分高者先予排列；再相同则通过随机方式确定。

2.2.7推荐中标候选人，完成评标报告

（1）推荐中标候选人

 按投标人须知前附表第7.1项规定的人数，推荐排序第1名的投标人为中标候选人。

（2）完成评标报告

评标委员会向招标人提出评标报告，内容包括评标过程、投标人的优劣对比分析、中标候选人推荐情况、基本结论、存在的问题和评标专家的不同意见。评标报告应经评标委员会所有专家签字，在评标结束时当场提交给招标人。
第四章 合同条款及格式 
(GF—2017—0201)
建设工程施工合同
住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

目 录
第一部分　　合同协议书
第二部分　　通用合同条款（参照（GF—2017—0201）示范文本）
第三部分　　专用合同条款
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：义乌检验检疫综合技术服务中心
承包人（全称）：                                   

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程 施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称： 义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程 。
2.工程地点：        。
3.工程立项批准文号：                。

4.资金来源： 自筹 。

5.工程内容：     。
6.工程承包范围：    。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数： 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）    元整（¥    元）；

（预算造价为            万元；让利率为         %）
其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）     元整（¥    元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）    /   （¥     /   元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）     /      （¥    /    元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）     /      （¥    /    元）。

2.合同价格形式： 固定单价合同 。

五、项目经理
承包人项目经理：    。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点
本合同在     浙江义乌    签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自  承包人提交足额的履约保证金，双方签字盖章后生效。

十三、合同份数
本合同一式十份，均具有同等法律效力，发包人执五份，承包人执五份。
发包人：  （公章）                        承包人：（公章）
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                  （签字）
组织机构代码：                       组织机构代码：           

地  址：                     地  址：        
邮政编码：                     邮政编码：   
法定代表人：                           法定代表人：             
委托代理人：                           委托代理人：             
电  话：                   电  话：     
传  真：                   传  真：     
电子信箱：                                 电子信箱：   
开户银行：                   开户银行：   
账  号：                        账  号：     
第二部分 通用合同条款（略）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件、经批准的施工组织设计、《关于完善建设工程价款结算管理若干指导意见》（金市建〔2025〕46号）。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：/   ；

资质类别和等级：/；

联系电话：/；

电子信箱：/；

通信地址：/。

1.1.2.5 设计人：

名    称：浙江宸泰建筑设计研究院   ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   /    。

1.1.3.9 永久占地包括：      /     。

1.1.3.10 临时占地包括：  /           。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：国家颁布的有关法律、行政法规、部门规章、以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。如《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《建筑工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《义乌市文明标化工地管理办法》及国家和地方颁布的相关法律法规及文件。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：（1）国家现行的设计规范；（2）国家现行的施工规范；（3）国家现行的验收规范；（4）国家现行的质量验评标准；（5）国家及地方现行施工验收及施工安全技术规范；（6）设计图纸明确的其他标准及规范；（7）国家、浙江省、义乌市颁布的其他标准及文件。在合同签署生效后，如果上述标准规范及文件作了修改或新的规范标准被颁布实施，则承包人应遵守上述修改后或颁布的规范标准。如本招标文件未列入，但适用于本工程的现行国家标准、规范同样适用。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：所有标准、规范均由承包人自备，发包人不另行提供 ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  不提供   ；

发包人提供国外标准、规范的名称：不提供。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按通用条款执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：1、合同协议书；2、中标通知书；3、投标函及其附录（如果有）；4、专用合同条款及其附件；5、通用合同条款；6、技术标准和要求；7、图纸；8、已标价工程量清单或预算书 ；9、其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：工程开工日期前不少于七天发包人向承包人提供图纸；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套；

发包人向承包人提供图纸的内容：施工图设计文本（含勘察文件）。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：施工组织设计、工程总进度计划、专项施工方案、按月提供已完工程量统计报表和下月进度计划；
承包人提供的文件的期限为：提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划的时间为开工15天前；月进度计划在已完工程量统计报表和下月进度计划每月20日前提供；

承包人提供的文件的数量为：按实际需要；

承包人提供的文件的形式为：纸质版本；

发包人审批承包人文件的期限：按通用条款执行。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  叁  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：                        ；

发包人指定的接收人为：业主派驻现场代表；
承包人接收文件的地点：本工程施工现场项目部；

承包人指定的接收人为：项目负责人或项目负责人的授权代表。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：   /    。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：使用场内总承包单位建设的道路和交通设施。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人 承担。
1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包单位必须对本工程相关资料进行保密，如果因承包单位原因导致相关资料对外泄漏，由承包人承担给发包单位、设计单位及其他相关单位造成的全部直接、间接损失。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不能用于与合同无关的其他事项。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用条款执行。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量偏差超过±15%时调整，调整方法同专用条款10.4.1条。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：协调各有关单位工作；工程进度与工程量的确认；督促并控制好工程进度、质量、投资等相关事宜。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按通用条款执行。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求： 不提供 。

发包人是否提供支付担保： 不提供 。

发包人提供支付担保的形式： 不提供  。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料。

承包人需要提交的竣工资料套数：满足当地相关档案部门所规定提交竣工图纸及竣工资料，另外再须向发包人提供竣工图纸及竣工资料三套，光盘二套。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：本工程竣工后，承包人在28天内提交。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版本及电子光盘。

（10）承包人应履行的其他义务：

①已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。
②向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：/。
③临时用地、临时设施搭建等：发包人不再提供场地。
④承包人应自行处理好与当地各级部门（如公安、林业、城管、市政、环保、排污排水、街道、村委、绿化、卫生等方面）及居民的关系，自行办理好对外的各类报批工作，做好所需资料的整理等各项工作，为总承包单位提供必要的资料。
⑤承包人应承担法律法规以及按规范、标准要求必须进行的各类复试检测，所发生的一切费用由承包人承担。如发包人对承包人提供的检测报告或检测结论有异议，认为需要重新检测时，承包人应无条件重新检测，重新检测的材料费由承包人承担，当检测合格时，检测费用由发包人承担；当检测不合格时，检测费用由承包人承担，并无条件更换已进场或已使用的材料同时承担由此产生的一切损失及费用（包括重新检测时发生的材料费、检测费等一切费用，直到检测合格为止）。
⑥承包人必须做好施工图纸审核和深化工作，并负有不可推卸的责任。图纸中的错、漏、碰、缺和不合理之处以及对建筑、结构、安装等各专业图纸中的互相矛盾，对节点详图与平立面图纸之间的矛盾，应在施工图纸会审时以书面形式提请设计单位解决，最迟应在施工前一周提出，禁止擅自变更或按其中某种做法擅自施工。如因承包人审图不仔细、把关不严格造成工程返工，由此产生的一切返工费用和经济损失均由承包人负责承担。
⑦承包人负责核对施工图纸中相关预留孔洞的尺寸、位置、形状，校核无误后方可施工。
⑧承包人应负责本工程的档案管理，及时检查、汇总、移交给总承包单位。

⑨承包人应根据《浙江省深化建筑垃圾治理实施方案》（浙建城管〔2025〕19号）、《浙江省施工现场建筑垃圾减量化导则》等相关规定，及时编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案，并严格根据专项方案实施。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：            ；

身份证号：                 ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目负责人所做出的任何承诺、保证、函件、签字、确认等均视为承包人的行为，均由承包人承担。   

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理到岗率每周不少于6日，否则处以人民币2000元/日历天的违约金。   

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条款执行。项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以人民币2000元/次的违约金。   

3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：由承包人支付违约金2万元整；情节严重的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。   

3.2.4项目经理无法正常履职的，发包人有权提出更换项目经理。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：由承包人支付违约金2万元整；情节严重的，发包人有权解除合同，承包人承担违约责任。     

 3.3承包人人员   

3.3.1承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：合同签订后7天内，其中承包人还应当根据招标文件规定提交项目管理班子（主要施工管理人员）    

3.3.3 主要施工管理人员无法正常履职的，发包人有权提出更换，承包人无正当理由拒绝更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币1万元的违约金。   

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： / 。  

主要施工管理人员（包括技术负责人、施工员、质量员、安全员）到岗率每周不少于5天，否则处以人民币1000元/日历天的违约金。   

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：每发生一次处以人民币1万元的违约金。   

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：发包人有权要求承包人承担相应违约金（技术负责人、专职安全员和其余项目部人员支付违约金每人每天1000元）。   

承包人必须在每月20日前提供下月管理人员的出勤计划。到岗率以考勤记录为准，上下班各考勤一次，未按规定考勤的视为缺勤。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：按通用条款执行。

主体结构、关键性工作的范围：按国家行业相关规定执行。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：不允许分包。
其他关于分包的约定：/   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按通用条款执行。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复，费用包含在承包人的投标报价中。若由承包人原因损坏他人施工成果，必须承担赔偿责任。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是 。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：双方签订合同的同时，承包人应向发包人提交履约保证金，履约保证金为合同价的2％（履约保证金需由投标人企业基本账户开具），缴纳方式可采用无条件限制的银行保函或工程综合保险担保或银行转账或融资担保公司保函（担保时间延续至竣工验收合格之日，具体要求详见《关于进一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》（义城管委【2017】255号）和《关于进一步规范建设工程履约保函管理的指导意见》（义建局【2018】62号））。若采用无条件限制的银行保函或银行转账时，其履约保证金须由投标人企业基本账号开具。发包人应在竣工验收合格后10 天内把履约担保（履约担保不计息）扣除违约金后退还给承包人。
5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：达到国家现行施工验收规范合格标准。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：按通用条款执行。

发包人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

① 承包人在施工期间，应严格执行国家建设部、浙江省建设厅和本市有关建设工程安全、文明施工的规定（特别是JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》、《国家建设工程安全生产管理条例》等）；如因承包人管理不善，受到政府有关部门处罚或责令停工整改等，其发生的所有的费用和造成的损失均由承包人自行承担，工期不予顺延，且发包人保留因此而缓付工程进度款的权利。
②承包人应严格按照“义乌市文明标化工地”的要求组织施工，遵守工程建设安全文明施工的有关规定。认真落实各项安全保护措施，并随时接受发包人及有关部门的监督检查。
③承包人应对进入施工现场的施工人员进行安全文明施工教育，配备必要的劳动保护用具，保证工程的施工安全和人身安全。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行   。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 按通用条款执行 。

6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：无。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：承包人正式进场完成施工组织设计审查、施工许可证等相关手续，将安全文明施工基本费一次性支付给承包人；承包人应按照义建局〔2018〕145号（关于转发《金华市建筑工程安全文明施工措施费使用管理规定》的通知）及浙建建函〔2025〕320号《省建设厅关于调整我省2018版建筑安装工程安全文明施工费的通知》要求执行。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工15天前。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：按通用条款执行。
7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工15天前。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。
7.3.2开工通知

因发包人原因造成承包人未能在计划开工日期之日起  90  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限： 按通用条款执行 。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

  （7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：①甲供材料设备到货影响工程关键线路进度的；②发生重大设计变更引起工期延误；③非承包人原因引起的，发包人、承包人共同确认需要延长工期的，可按三方协商一致后的书面签证予以顺延   。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因造成工期延误，每天处以5000元的违约金，尾数不足1天按1天计算。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  / 。
7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：        /          。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1） 24小时内降水量达50-99.9MM的暴雨 ；

（2） 风速达到8级的台风 ；

（3） 日气温超过38度或低于零下10摄氏度 。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：    /    。

材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备：

无价材料价格签证应在使用60天前报送发包人，报送资料应满足发包人组织询价的需求。发包人在收到符合要求的资料后，应在60天内完成确认或提出意见。发包人逾期未确认或提出意见的，视为认可；承包人在收到签证单后 7 天内未提供充分有效的佐证材料或意见的，视为认可。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：       /      。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门及发包人要求确定。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按质监和发包人交底有关约定。 
施工现场需要配备的试验设备：按质监和发包人交底有关约定。

施工现场需要具备的其他试验条件：按质监和发包人交底有关约定。

9.1.3检验试验费的约定：根据义质安〔2020〕71号《关于进一步规范我市建设工程质量检测工作的通知》及《关于进一步加强工程质量检测管理的通知》〔2024〕29号文件的要求执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。

10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：变更按照以下规定执行：1、《义乌市政府投资建设项目概算调整和工程变更管理办法》（义政发〔2012〕53号）；2、义乌市人民政府办公室关于建立义乌市财金集体会审制度的通知（义政办发[2014]118号）；3、《义乌市政府投资项目厉行节约反对浪费实施办法》（市委[2014]27号）；4、义乌市人民政府办公室关于印发义乌市政府投资项目投资控制管理办法的通知（义政办发〔2025〕12 号）；上述文件有重复或矛盾时，以后续发布的新文件为准。
10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定： 
（1）招标控制价（预算价）中有适用于变更工程项目的，按招标控制价 （预算价）中该项目综合单价，并结合中标让利率执行；某个清单子目合价金额占合同总价2%及以上的分部分项清单项目，其工程量增减超过本项工程量15%及以上，或某个清单子目合价金额占合同总价不到2%的分部分项清单项目，但其工程量增减超过本项目工程数量25%及以上时，增减超过幅度（15%或25%）以外部分的工程量单价按照第（3）、（4）重新计算综合单价。
（2）招标控制价（预算价）中无适用于变更工程项目，但有类似工程项目的，可参照预算书中该项目综合单价，并结合中标让利率执行：
A.某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料市场价格之差；
B.清单项目组合内容中某一个（或多个）定额子目发生变化，不影响其他特征及工程内容价格的，仅调整发生变化的定额子目价格；
C.如该类似工程项目综合单价异常，则不宜参照，按第（3）、（4）条重新计算综合单价。
（3）招标控制价（预算价）中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基准价格）和本项目的中标让利率让利后提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。
（4）招标控制价（预算价）中没有适用也没有类似于变更工程项目的且工程造价管理机构发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计价规范和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并报发包人确认后调整。
（5）有信息价的材料设备套用工程造价管理机构发布的信息价格：首先套用《义乌建设工程造价信息》的除税信息价（不包括供应商报价）；如在《义乌建设工程造价信息》没有信息价的，则按《浙江造价信息》的正刊除税信息价（不包括副刊厂商报价）。没有信息价的材料设备由承包人、发包人、审计单位三方询价确定。
（6）招标控制价（预算价）中的综合单价遇下列情况，应对其异常性进行判定：
A.招标控制价（预算价）中的综合单价与按合同约定的计价依据计算的综合单价偏差±30%以上；
B.虽然综合单价正常，但组成综合单价的人、材、机消耗量或单价与按合同约定计价依据计算的人、材、机消耗量或单价相比偏差±30%以上；
C.其他异常情况。
（7）综合单价异常且工程量增减超过本项工程量15%以上的，按以下原则处理：
A.工程量增加超过本项工程量15%以内的，按原综合单价计算；增加超过15%以外部分工程量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价；
B.工程量减少超过本项工程量15%以内的，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量，按第（3）、（4）款重新确定综合单价，计算合价后，在该项目合价中扣除。

（8）因建设单位原因造成合同中部分项目取消，按照一事一议的方式认定取消内容；对工程量减少15%以内部分，按原综合单价在该项目合价中扣除；减少超过15%以外部分工程量，根据取消工程资料、计价规范和计价办法、工程造价管理机构发布的信息价格（招标控制价编制的基期价格）和本项目的中标让利率后确定取消工程项目的单价，在该项目合价中扣除。
工程变更均按规定程序报批后在结算时调整。

10.4.2 变更估价程序

承包人收到经发包人签字确认的变更指令后14天内向发包人提交变更估价申请。逾期未提交的，发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。
承包人提出工程变更、专项施工方案等变更应同时提交变更估价申请。
承包人提交的变更估价申请，发包人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕，发包人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人在收到变更估价申请后 14天内应审批完毕或提出协商意见。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
重大变更的金额、确认程序和时限，视实际情况另行约定。

10.5承包人的合理化建议

发包人审查承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

发包人审批承包人合理化建议的期限：按通用条款执行。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  /  。
10.7暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：   /   。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整。

11.2因发包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由发包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由承包人受益。因承包人原因造成停工的，停工期间因人工、材料价格上涨造成的价差由承包人承担；反之，因价格下降造成的价差则由发包人受益。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

1.单价合同。

综合单价包含的风险范围： ①综合单价不得调整（合同约定可调整范围除外）；②法律、行政法规和国家有关政策变化（涉及增值税、规费政策变化、税率调整除外），影响合同价款；③造价部门发布的价格调整（合同约定可调整范围除外）；④施工期间停水、停电引起的费用增加；⑤专用条款中约定不予调整的条款和承包人承担的费用；⑥除以下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。

风险费用的计算方法：  风险因素范围内的风险费用在投标报价时考虑，已包含在投标报价中不在合同价外另行计列及调整。

风险范围以外合同价格的调整方法：1、设计变更；2、符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件；3、合同专用条款11.1条规定市场价格波动允许调整合同价格；4、清单工程量调整；5、有关增值税税率调整引起造价调整的，将按国家相关规定按实调整。
具体调整方法如下：

（一）工程量的调整：

1.项目的工程量依据约定的计价规则按实调整； 

（二）单价的确定

根据合同专用条款10.4.1条执行。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，工资性工程预付款和其他工程款预付款等具体如下：
（1）工资性工程预付款：工程开工前支付合同价（不含安全文明施工基本费）的1%，由发包人划入“农民工工资支付专用账户”；

（2） 其他工程款预付款：合同签订后且承包人施工队伍主要管理人员到位、临时设施搭建完毕、具备安全开工条件后支付合同价（不含安全文明施工基本费）的9%；

（3）安全文明施工基本费按义建局［2018］145号文件执行。
预付款扣回的方式：工程预付款（含工资性工程预付款）在工程竣工验收合格后支付至合格工程量价款的85%时一次性扣回。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  本工程不提供预付款担保  。
预付款担保的形式为：       /         。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：根据图纸及变更按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及相关浙江省、义乌市规定的工程量计算规则计算工程量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
发包人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核。发包人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助发包人进行复核或抽样复测，并按发包人要求提供补充计量资料。承包人未按发包人要求参加复核或抽样复测的，发包人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。经发包人或发包人委托的第三方造价咨询机构确认的工程量作为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：     /     。 
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     /   。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：    /     。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：按月计量支付。
①由发包人工程师签章后，进入发包人的付款程序，并以电汇的方式支付。
②双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：

（1）工程量按月计量，在完成后的当月20日前上报进度款支付报表，结合经批准的施工组织设计中的进度计划，经发包人签证确认后，已完合格合同工程量价款的25%作为工资性工程款，由发包人按月划入“农民工工资支付专用账户”，已完合格合同工程量价款的50%作为工程款支付给承包人。

（2）本合同工程内容全部完成、所有工程变更完成审批程序并通过竣工验收，支付至完成应予计量的合格合同工程量价款的85%（含预付款、不含安全文明施工基本费）。

（3）本工程结算经审核并经发包人确认且收到承包人缴纳的质量保证金后，付至结算价的100%。

（4）质量保证金为工程结算价款总额的1.5%，工程竣工验收合格之日起满2年并扣除违约金后向发包人发起退还申请并经发包人审核无异议，扣除违约金（若有）后一个月内返还剩余质保金；以上质保金返还均不计息。质量保证金可采用现金、支票、汇票、转账、银行保函、数字保函、融资担保公司保函或者保险机构保证、保险、保单。采用非现金形式时，出具担保的机构须具有相应担保能力，且按照发包人批准的格式出具，所需费用由承包人承担。

（5）保修期的约定：贰年。
保修期内由承包人原因造成的损失费用由承包人负责。

工资性工程款拨付比例：工资性工程款占比为25%。

根据《建筑业“义乌无欠薪”行动实施方案》（义城管委〔2017〕240号）文件规定：本工程实行工程款和工资款两条线拨付，在工程项目开工前，承包人到义乌市行政区域内的银行设立“农民工工资支付专用账户”。

（6）承包人必须及时支付民工工资，并且发包人有监督的权利。如实际承包人未按规定兑现，发包人有权直接从工程款中扣除该费用，用于直接支付民工工资。

（7）以上价款的支付按照有关规定，由承包人提出申请，经发包人（建设单位）审核后，报有关部门审核后支付。

（8）若每期支付的工资性工程款不足以足额支付农民工工资的，经发包人审核后，可将不足部分从每期支付的工程款划入“农民工工资支付专用账户”。

（9）工程款和工资款两条线拨付管理制度详见义城管委【2017】255号文件《关于建一步明确建设领域工资款和工程款分账管理和工程支付担保工作的通知》。

（10）以上各款项凡合理滞留在发包人处的，均不计利息。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月20日提供（遇双休日为20日前最后一个工作日）。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：    /      。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：    /      。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人的期限：按通用条款执行。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： 根据通用条款协商解决。

12.4.6 支付分解表的编制

2.总价合同支付分解表的编制与审批：     /      。
3.单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：按通用条款执行。

13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收

13.1.2发包人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2款执行。
13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：按通用条款执行。

（1）单机无负荷试车费用由 承包人 承担；

（2）无负荷联动试车费用由 承包人 承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： 本工程不适用 。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合同之日起30日历天内。

14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：

（1）承包人应在工程竣工验收合格后3个月内提交结算资料。

（2）承包人应在收到补充资料函之日起14天内补充欠缺资料 。超过规定时限补充的结算资料，原则上不予认可。

（3）承包人未在规定时间内提供完整的工程结算资料，经发包人书面催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人有权根据已有资料进行审核，责任由承包人自负。 

（4）承包人在规定时限28天后仍未提供补充资料，且会引起审核结果产生重大偏差，经发包人同意后咨询单位可将审核项目退回发包人，待承包人资料补充完整后重新送审，由此造成的后果由承包人承担。

竣工付款申请单应包括的内容： 通用条款执行。
14.2 竣工结算审核

（1）发包人审批竣工付款申请单的期限：

①对结算审核时限的约定：根据《关于完善建设工程价款结算管理若干指导意见》（金市建〔2025〕46号），项目规模为500元或以下，结算审核时限为20天。

②发包人对承包人一次性书面告知：发包人在收到咨询单位的补充资料函后，3天内发函告知承包人须补充的资料和提交期限，做好补充资料交接签收手续。补充资料期限为一次性书面告知函签收之日起14天内。

（2）发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

（3）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：

①无争议部分的约定：对无争议部分价款应先行出具结算审核报告，报告中应明确无争议的金额，并包括争议问题的造成原因、发承包双方主张的金额和理由，以及受委托的咨询单位的建议意见等内容，无争议部分价款支付比例不低于审定价的90%。

②争议部分的约定：可通过调解、争议评审、仲裁或者诉讼等途径解决。

（4）审核结果确认的时限：发承包人对审核结果的确认时限最长不得超过14天 ，约定时限内未对审核结果完成确认的，视同认可。
（5）技术经济资料确认的约定：经授权的发、承包人现场代表签字或盖章确认的技术经济资料，不得因发、承包人现场代表的中途变更改变其有效性。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一正三副 ，正本用于送审 。
承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。

（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。

14.4.3本工程建设项目被市审计部门、财政部门列入抽查复审的，发包人和承包人以抽查复审结果作为工程竣工结算最终结果和支付工程款的最终依据。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 是 。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2）种方式：

  结算价×1.5% 的工程款；

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式：   /   。

关于质量保证金的补充约定：
（1）承包人应按国务院令第279号《建设工程质量管理条例》、《浙江省<中华人民共和国消费者权益保护法>实施办法》、《浙江省建设工程质量管理条例》等有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。 
（2）属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内双倍扣除。
（3）质量保证金的退还：工程竣工验收合格满2年后28天内退还（扣除违约金后无息退还）。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：  具体详见《工程质量保修书》     。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内  。

16. 违约
16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：按通用条款执行。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的，不作为发包人违约责任。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款12.4.4 执行。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  根据项目价值双方另行协商  。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：工期予以顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期予以顺延。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期予以顺延。

（7）其他：    /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 28 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

   承包人违约的其他情形：

（1）承包人应与发包人和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律和程序开展业务工作。
（2）安全、文明施工按建设行政主管部门规定的安全建设、文明施工内容标准为准，因承包人原因违反安全、文明施工规定，在义乌市工程质量安全检查中被有关部门责令整改的或被发包人查处的，每次处违约金2万元；如发生重大人身安全事故，按照国家有关法律法规严肃查处，并处违约金20万元 。
（3）质量验收按质量监督部门验收结果为准，因承包人原因由政府质检部门或发包人查出的质量缺陷，承包人应在规定时间内整改完毕并报发包人复验，并处违约金1万元；因承包人原因发生重大质量事故，除由承包人无条件负责返工补修合格，并承担返工费用和延误所造成的工期损失外（返工引起的工期延误列入工期考核），并处违约金10万元 。
（4）项目经理及其他管理人员到岗率以现场书面签到或指纹录入为准，违约条款以合同专用条款3.2和3.3为准 。
（5）承包人在施工期间应保障民工工资的支付和民工工伤保险费的支付。如因承包人拖欠民工工资或不缴纳民工工伤保险费等造成政府相关部门的处罚或新闻媒介报道，发包人将追加处10万元/次的违约金。
16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款执行。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人全部履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：由承包人承担全部费用。
17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按通用条款执行。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险
18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人必须按浙江省和义乌市的有关保险规定，办理农民工工伤保险费、危险作业意外伤害保险、第三者责任险等所有与现场工程有关的人员的人身保险及设备险、工程险、意外伤害险、本方人员的生命财产险以及施工机械设备的财产险、民工工伤保险，另外，发包人建设工程、施工场地内的自有人员及第三方人员生命财产保险和运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备保险，其保险费用承包人已经列入投标报价中，实际发生时由承包人承担并支付。承包人承担与现场工程有关的一切安全责任及承担相应赔偿、损失等。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人应为施工现场的全部人员（包括发包人等）办理意外伤害保险，相关费用由承包人承担。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：自行考虑。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。

20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：       /          。
选定争议评审员的期限：       /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：      /       。

其他事项的约定：         /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：           /               

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   （2）   种方式解决：

（1）向          /            仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地有管辖权的  人民法院起诉

21.补充条款
21.1涉及增值税、规费政策变化、税率调整，所引起的价格变动按实结算。

21.2如国家和当地政府、财政部门、海关系统、发包人后续规定或政策变动的，则按国家和当地政府、财政部门、海关系统、发包人的有关规定和政策执行，本合同根据相关规定及政策发生变更或解除的，不视为违约，承包人应当按照相关规定及政策进行变更，配合相关工作。
发包人： （公章）                                   承包人：  （公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）                  法定代表人或其委托代理人：（签字）
专用合同条款附件：
附件1：工程质量保修书

附件2：廉政责任协议书
附件3：安全生产责任协议书
附件1：    

工程质量保修书

发包人（全称）：义乌检验检疫综合技术服务中心
　　承包人（全称）：                     
　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就        （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：本工程施工图纸范围内的全部工程内容。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

3.装修工程为 2 年；

4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

5.供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2 年；

7.其他项目保修期限约定如下：  2年  。
　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

    四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   在国家规定的保修期外，如承包人承建的工程出现质量问题系承包人偷工减料或使用不合格原材料、成品、半成品（不包括甲供材料）引起的，发包人有权无限期追溯，承包人承担由此所造成的一切经济损失。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                               承 包人（公章）：           
地  址：                               地  址：       
法定代表人（签字）：                              法定代表人（签字）：       
委托代理人（签字）：                              委托代理人（签字）：       
电  话：                              电  话：     
传  真：                              传  真：     
开户银行：                              开户银行：   
账  号：                                   账  号：     
邮政编码：                                邮政编码：   
附件2：     

廉 政 责 任 协 议 书

发包人（全称）：义乌检验检疫综合技术服务中心
承包人（全称）：                     
项目名称： 义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程
    为了在工程建设中保持廉洁自律的工作作风，防止各种不正当行为的发生，根据国家和省市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，结合工程建设的特点，订立本协议如下：

    一、甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包工作规则以及有关廉政建设的各项规定。

    二、甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索取和收受回扣等好处费。

    三、甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的现金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

    四、甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。

    五、甲方工作人员不得要求接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排以及出国等提供方便。

    六、甲方工作人员不得向乙方介绍家属或者亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

    七、乙方应当通过正常途径开展相关业务：不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

    八、乙方不得为谋取私利擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

    九、乙方不得以洽谈业务、签订经济合同为借口，邀请甲方工作人员外出旅游和进入高档娱乐性场所。

    十、乙方不得为甲方和个人购置或者提供通讯工具、家电、高档办公用品等物品。

    十一、乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方领导或者甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实和严格遵守廉政协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优先邀请投标权。

    十二、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行贿甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果每次追究乙方工程履约保证金l％-5％的违约金，由此给甲方造成的损失均由乙方承担，乙方用不正当的手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

    十三、严格执行中纪委下发的中纪发【2007】7号《中共中央纪委关于严格禁止利用职务上的便利谋取不正当利益的若干规定》。

    十四、本廉政协议作为工程承发包合同的附件，与工程发包合同具有同等法律效力，经协议双方签署后立即生效。

十五、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份（编入正本存档）。送交甲乙双方的监督单位各一份。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表人：                         法定代表人：

或委托代理人：                       或委托代理人：

年  月  日                       年  月  日

附件3：                      安全生产责任协议书
发包人（全称）：义乌检验检疫综合技术服务中心
承包人（全称）：              

项目名称： 义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程
    为落实安全生产的管理要求，确保工程建设的顺利进行，按《浙江省建筑安全文明施工标准化工地管理办法》（浙建建[2005141号）规定，甲乙双方共同协商，一致同意如下：

    一、甲方在施工开始前向乙方提交必要的施工场地，明确乙方安全生产管理的责任区域和要求，乙方负责施工现场的安全管理工作，是施工现场安全管理的责任单位。乙方必须建立健全安全生产保证体系，建立健全应急救援体系其相关文件报甲方备案。

    二、甲方应积极组织和督促乙方开展安全达标活动，及时传达和部署上级的有关安全生产精神和要求，定期听取乙方的意见和要求。加强安全生产的指导和协调。

    三、甲方负责组织对乙方安全规范作业、文明施工情况的检查，定期组织考核；对乙方及有关人员发生的违章、违法行为和存在的问题以及在安全生产、文明等创优达标活动中不积极配合的，甲方有权制止教育、责成其限期整改。

四、凡工地内发生生产事故或重大人员伤亡的，甲方派员参与劳动行政部门、司法机关调查处理。甲方可按其造成的后果及影响，对责任单位以按责任违约给予一次性经济的处理。责任违约的经济处理按约定扣除。事故造成的经济损失及因乙方责任给甲方造成的连带经济损失全部由乙方承担。

    五、乙方要求严格贯彻执行国家和市颁布的有关安全生产的法律法规严格按照中华人民共和国建设部建标（99）79号“关于发布行业标准《建筑施工安全检查标准》的通知”（编号JGJ59一2011）的要求加强内部安全管理，落实各项安全防护措施，确保工程建设中不发生重大伤亡事故。

    六、乙方要按照安全作业规范针对本工程项目的特点、性质、规模以及施工现场条件编制施工组织设计和施工方案，制定和组织落实各项的施工安全技术措施，并对全体施工人员进行安全技术交底。严格按照施工组织设计和有关安全要求施工。

    七、乙方进入工地后应明确落实施工现场安全生产第一责任人。乙方要建立健全安全生产保证体系，落实各级安全责任制，完善各项安全生产制度（包括奖惩制度）：按照“谁施工谁负责”的原则，负责单位内部和施工责任区域的安全生产管理工作。

    八、乙方对各分包单位及外聘人员的安全生产工作要纳入本单位统一管理的范围 ，明确要求，签订管理协议；要加强对全体施工人员安全作业、文明施工和自我保护的宣传教育；做好上岗前的安全培训；特殊工种作业人员必须做到持证上岗，进入本市施工的外市特殊作业人员，还必须经本市有关特种作业考核站进审证教育，禁止实习、学习人员现场作业。严格执行各种安全操作规程，确保施工安全。

    九、乙方要按照“安全自查，隐患自改、责任自负”的原则加强对施工责任区的日常安全检查。及时制止和处理各类违章违法行为。对查获的隐患要及时落实整改措施，消除隐患。

    十、乙方应主动接受甲方在安全生产工作上的业务指导。检查和督促，服从管理；对甲方的工作布置和组织的活动要积极贯彻实施和参加。对甲方给予因责任违约的经济处理如有异议可要求复核。对甲方工作人员利用职权营私舞弊、有意刁难的违法行为，有权检举揭发，要求处理。

    十一、乙方因疏于管理违章违法作业发生安全事故或造成人员伤亡的，应在积极抢救受伤人员、保护现场的同时，严格按安全事故上报的规定时限向甲方和当地劳动行政部门汇报，不得迟报瞒报。

    十二、本协议中未涉及的有关条款，甲乙双方可根据需要协商补充修改。

    如遇有国家和本市的有关法规不符的，应按国家和本市的有关法规执行。

    十三、本协议作为甲乙双方工程承包合同的附件，在工程承包合同签约后生效，与工程承包合同具有同等法律效力。工程承包合同期满，本协议终止。

甲方（公章） ：                      乙方（公章）：

  法定代表人：                         法定代表人：

  或委托代表人：                       或委托代表人：

       年  月  日                         年  月  日

第五章  招标内容及技术要求

依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范和标准的要求。如有出入则以较严格者为准。
第六章  投标文件格式
一、商务标格式 

1.封面；（附件一）

2.投标函；（附件二）

3.法定代表人资格承诺书；（附件三）

4.授权委托书（若有时）；（附件四）

5.投标承诺书；（附件五）
附件一
义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程
商务标
项 目 名 称：                                         
投标文件内容：           商务标                         

投   标   人：                             （盖章）  

法定代表人或其授权的委托代理人：      （签字或盖章）  

日 期：          年         月            日

附件二：

投标函
致                      （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了          （项目名称）施工招标文件的全部内容，确定投标让利率为    %，工期      日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到             。
2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.如我方中标：

（l）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年    月   日
附件三
法定代表人资格承诺书

单位名称：

地址：

姓名：                           性别：

年龄：                           职务：

身份证号码：

系                  的法定代表人。为施工、竣工和保修的工程，签署上述工程的投标文件，进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此承诺
投标单位：（盖章）                

日期：   年  月  日              

附件四
授权委托书

本授权委托书声明：我_________（姓名）系_________________（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托_________（单位名称）的____________（姓名）为我公司授权的委托代理人，以本公司的名义参加_______________（招标人名称）的               工程的投标活动。授权的委托代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权的委托代理人无转委权。特此委托。

授权的委托代理人： 性别： 年龄：

身份证号码：  职务：
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年      月      日
附件五
投标承诺书
义乌检验检疫综合技术服务中心：
本公司已详细阅读 义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程 招标文件，自觉遵守中华人民共和国、浙江省及当地有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场正常秩序，现自愿就参加该工程投标有关事项郑重承诺如下：
1.承诺投标文件无虚假、伪造的内容。若投标文件中存在虚假、伪造的内容，同意作无效投标处理；若中标之后被查实弄虚作假，同意取消中标资格，履约保证金并不予退还；

2.承诺无串通投标行为，若存在与其他投标人的投标文件存在投标文件两处及以上错误一致、内容多处雷同的情况，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；
3.承诺无恶意报价行为，若被认定存在严重哄抬标价或影响合同履行的异常低价竞标行为，同意作无效投标处理，并接受有关行政监督部门的调查和处罚；

4.承诺按照投标文件派驻管理人员及投入机械设备，若存在不到位的情况，同意接受合同约定的处罚。若严重影响合同履约的，同意接受招标人解除合同的要求。

5.承诺本招标文件要求的人员和单位没有被人民法院列入限制失信被执行人名单和至投标截止时间三年内没有行贿犯罪记录。

6.承诺若我单位中标后因不可抗力之外的原因放弃中标的。我单位自愿遵守和执行本招标文件规定的评标、定标办法，由于我单位放弃中标致使招标人确定其他中标候选人为中标人或重新招标产生中标价差额的，由我单位承担赔偿责任。

7.承诺我单位在投标前，及时维护更新“浙江省建筑市场监管公共服务系统”相关信息，并对企业资质、人员资格、项目状况、信用评价等信息的真实性、准确性、完整性负责。

8.承诺我单位在投标期间（开标之日至中标通知书发出之日），资质条件在“浙江省建筑市场监管公共服务系统”上动态核查结果处于“合格”状态，若为“不合格”状态同意作否决投标处理。
9.其他：

（1）承诺我单位投标资格符合招标公告相关要求；
以上承诺如有虚假，愿意放弃投标及中标资格，并承诺愿意按照施工预算价（招标控制价）金额的2%赔偿招标人，赔偿金额承诺自招标人要求缴纳之日起3个工作日内缴纳至招标人指定账户。如因虚假承诺导致产生不良后果或涉嫌违法犯罪的，由我单位自行承担所有不良后果和法律责任。
投标人（单位盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
年    月    日

二、投标文件技术标格式
（招标文件无格式要求的，由投标人自行编制）
(封面格式)

义乌海关西区辅楼4、5楼改造工程
技

术

标 

项 目 名 称：                                         
投标文件内容：           技术标                      

投   标   人：                             （盖章）  

法定代表人或其授权的委托代理人：      （签字或盖章）  

日 期：          年         月            日

申请核查表
致：                            （招标人名称）

我公司为                            （工程名称）的第   名中标候选人。根据招标文件等有关规定，现将下表中我公司的证书、证件和有关材料报贵单位核查：

	序号
	证书、证件和材料名称
	序号
	证书、证件和材料名称

	1
	企业营业执照
	5
	项目经理B证

	2
	企业资质证书
	6
	项目经理有效身份证

	3
	企业安全生产许可证
	7
	资质动态核查结果证明

	4
	项目经理注册建造师证书
	
	

	中标候选人承诺：

我公司提供的证书、证件和有关材料符合招标文件和有关法律法规规定，若有弄虚作假，自愿放弃中标资格并接受有关部门处理（处罚）。

中标候选人法定代表人（签字或盖章）：

项目经理（签字并盖注册章）：

中标候选人（盖单位章）                          日期：      年  月  日

	招标人核查意见：

   经核查该中标候选人的证书、证件、投标单位（包括其法定代表人及拟派本项目的项目经理（项目负责人））无行贿犯罪记录情况，符合招标文件及有关法律法规规定。

招标人法定代表人（签字或盖章）：               招标人（盖章）

日期：     年   月  日


注： 1.中标候选人的项目负责人需将表中所列证书、证件、有关材料的原件和复印件（加盖中标候选人公章）报招标人核查。

2.项目负责人为注册类的，应在签字的同时加盖注册章，若非注册类的，仅需签字即可。

3.中标候选人应在公示结束后5个工作日内将此表及相关资料报招标人完成核查工作，由于中标候选人原因未及时完成核查，并经招标人发函催告后仍不能完成核查的，视为放弃中标资格。

4.本表投标人在投标时无需提供。
制定





正、副本









